|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 30.01.23 |
| **Zeit** | 9.30- 10.30 |
| **Anwesende** | * Dominik, Samara * Engelmann, Tom * Hintze, Marcel * Niedermaier, Anja * Rittmann, Martin |
| **Protokollführer** | Samara Dominik |
| **Themen** | 1. Bisheriger Stand 2. Neueinteilung Teammitglieder für die nächsten Sprints |
| **1.Thema**  *Marcel Hintze* | **Diskussion:**   Marcel berichtete vom bisherigem Code-Stand unseres Projekts. Momentan sind wir soweit, dass der grobe Teil des Backends steht und man Daten von einem Server aufrufen und auf einer prototypischen Website darstellen kann. Beim Aufrufen des Servers kam es allerdings zu Problemen, die den neuen, zu verwendenden AAS-Server, betreffen. Die Probleme wurden zusammen mit einer anderen Gruppe angegangen und wir haben einige Testdaten von der anderen Gruppe bereitgestellt bekommen, sodass wir nun weiterarbeiten können.  Fragen wurden erklärt und nun können das Frontend- und das Funktionalitätsteam anknüpfen.    **Beschlüsse:**   - |
| **2.Thema**  *Alle* | **Diskussion:**   -    **Beschlüsse:**   Einteilung der Teammitglieder für zukünftige Aufgaben:  Backend: Marcel Hintze  Funktionalität: Severin Helms, Tom Engelmann  UI-Recherche+ Springer: Martin Rittmann, Samara Dominik  Darstellung Assets: Anja  Frontend: Anja Niedermaier, Martin Rittmann, Samara Dominik |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufgaben** | | |
| **Wer** | **Was** | **Bis wann** |
| Dominik, Samara | * Recherche UI * Ausarbeitung Protokoll * Protokollvorlage erstellen * GANTT-Chart aktualisieren | 13.02.23 |
| Engelmann, Tom | * Einarbeitung, in die Technologien mit denen wir für dieses Projekt arbeiten * Erster Funktionalität (Sortieren der Assets) implementieren * Gedanken über Implementierung der weiteren Methoden machen | 13.02.23 |
| Helms, Severin | * Einarbeitung, in die Technologien mit denen wir für dieses Projekt arbeiten * Erster Funktionalität (Sortieren der Assets) implementieren * Gedanken über Implementierung der weiteren Methoden machen | 13.02.23 |
| Hintze, Marcel | * Auf Anfrage neue Backend-Funktionalitäten * Andere Gruppe nochmal anfragen, wie dort weiter mit dem Server-Problem umgegangen wird | 13.02.23 |
| Niedermaier, Anja | * Grundsätzliche Darstellung der Assets und Shells implementieren | 13.02.23 |
| Rittmann, Martin | * Recherche UI | 13.02.23 |